Zápis z jednání bytové komise 12.5.2021.

Zúčastnil se: Roman Šimůnek, Pavel Žižka, Jiří Dolejška, P. Weiss, L. Slívová, J. Taichmanová

Milan Pospěch, Josef Blažek – omluveni

- Sociální byt _ MMO_ nabídka na zapojení do programu, aktuálně volný byt na V.Huga 12, jsou dva možní adepti. Návrh je.

    - Paní Š. - návrh na V. Huga 12.

    - Pan L. -  návrh Šrobárová 22.

- Uvolnění bytu na Šrobárové 22 projedná paní Tajchmanová, p. Š.B. bude nabídnuta jiná klubovna.

- Byt na Bělské – je tam již zájemce, který se nastěhuje 1.6.2021

- Havarijní služba – zajišťena havarijní služba pro všechny obecní byty, s platností 1.5.2021:

      - Elektřina

      - Plyn

      - voda

- Ve vchodech budou umístěné skříňky, kde bude vyvěšen domovní řád + informace, kontakty ….

- Stav oprav

- Připravované investiční akce:

    - Komplet okna Šrobárová , cena cca 1,5 M Kč, bez DPH, termín realizace do 3 m od zahájení.

    - Výměna střechy + komplet okapů V. Huga 454/5 (?) – rok 2021.

    - Výměna kotle p. M, dům na hřbitově – léto 2021.

    - Bude poptána výměna další střechy. – zřejmě realizace 2021.

    - Příprava investic a oprav dle seznamu vad – částečně provedeno 2021 (malování, opravy zatékání, okapy).

    - Bude připravena projektová dokumentace na komplexní vzorovou revitalizaci  a prováděcí vchodu – projekt 2021, realizace 2022.

    - Hotovy revize komínu– nespokojenost s prováděním, bude vyměněná firma.

    - Bude provedena revize hromosvodu – 5/2021.

- Inventární karty bytů – bude řešeno průběžně dle výměn zařizovacích předmětů.

- BK ve spolupráci s p. Weissem – se aktualizace směrnice standardů obměny zařizovacích předmětů (Lucka upřesní číslo) – p. Weiss pošle návrh, BK projedná do konce 8/2021, následně schválení radou.

- Požadavky na práci bytového technika:

  - BK na základě požadavku bytového technika na opravu (vyjma havárii), vydá doporučující nebo zamítavé stanovisko pro RMob, je dopředu informovaná (min 14 dnů), a má možnost kontroly stavu na místě, a následně může být přítomná, při:

        - kontrolním dnu,

        - převzetí díla.

  - Veškeré zakázky budou zveřejněné na obecním webu, v případě nezveřejnění, nebudou doporučeny BK ke schválení.

  - Seznámení s plánem oprav a investic dle aktuálního stavu bytového fondu.

- Různé:

  - L. Slívová – připraví materiál, kdy bude úklid rozúčtován ne dle osob, ale na byt.

  - J. Dolejška – oprava kotle p. J. W. – schválená, z důvodu srovnání úrovně nájemného.

  - Proplácení nákladů na výtahy (Šrobárová, Bělská) – L. Slívová do další BK připraví vyčíslení nákladů za rok.