Zápis z jednání bytové komise 3.6.2020.

Zúčastnil se: Roman Šimůnek, Milan Pospěch, Josef Blažek, Pavel Žižka, Jiří Dolejška

- Aktuální požadavky na opravy:

  - Výměna stupaček, kolik bytů, jaký rozsah, důvodová zpráva je naprosto zmatečná, cena je finální nebo se navýší, je to včetně vodoměrů, bude se měnit vodovodní potrubí, BK požaduje doplnění dokumentace, a položkové rozpočty nabídek. Bylo zveřejněno na webu?

  - Výměna oken, není zřejmé, o jaký dům se jedná, není fotodokumentace, důvodová zpráva nevypovídající. Dotaz na p. Královou, nelze-li použít dotaci na hřbitov. Bylo zveřejněno na webu? BK požaduje doplnění dokumentace, a položkové rozpočty nabídek. Jaký je celkový stav objektu?

  - Střecha, 1/3 vyměněna loni za 40000, 2/3 za 243000? Důvodová zpráva je zmatečná, proč se mění celá střecha, je fotodokumentace? BK požaduje doplnění dokumentace, a položkové rozpočty nabídek. Proč nebyly osloveny další firmy?

  - Výměna topení, kdy a na čí náklady byla provedena výměna na elektrické topení?

- Na základě výše uvedeného BK nedoporučuje realizaci výše uvedených oprav bez doplnění o požadované.

- Požadavky na práci bytového technika:

  - BK na základě požadavku bytového technika na opravu (vyjma havárii), vydá doporučující nebo zamítavé stanovisko pro RMob, je dopředu informovaná (min 14 dnů), a má možnost kontroly stavu na místě, a následně může být přítomná, při:

        - kontrolním dnu,

        - převzetí díla.

  - Veškeré zakázky budou zveřejněné na obecním webu, v případě nezveřejnění, nebudou doporučeny BK ke schválení.

  - Seznámení s plánem oprav a investic dle aktuálního stavu bytového fondu.

- BK:

  - Provede v průběhu 6–9/2020 kontrolu bytového fondu, bude potřebovat součinnost bytového technika.

  - Připraví aktualizaci standardů oprav bytového fondu a bytových domů_ do 10/2020.

  - Připraví plán investic do bytového fondu do roku 2022_do 10/2020.

  - Na náklady obce budou osloveny technicky znalé osoby, které připraví doporučení týkající se možností zateplení domů, a případných vhodných technologií, oprav střech a případných vhodných technologií.